ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новопластуновского сельского

Поселения Павловского района

от 03.12.2015 № 141

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2020 годы

1. Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры, предоставления муниципальных услуг инвалидам на территории Новопластуновского сельского поселения.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются следующие основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления Новопластуновского сельского поселения и общественной организацией инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 годы.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей - инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета Новопластуновского сельского поселения Павловского района о бюджете сельского поселения на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет администрация Новопластуновского сельского поселения.

2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2016-2020 годы | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| 1.2. | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | постоянно | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 1.3. | Оборудование пандусами входов административного здания и здания Дома культуры ст.Новопластуновской | СП 59.13330.2012 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2016 год 2016 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.4. | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей Дома культуры ст.Новопластуновской | СП 59.13330.2012 | Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2017 год | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.5. | Оборудование кнопки вызова на входе в административные здания и здания Дома культуры ст.Новопластуновской, сельские клубы хут.Бальчанский, хут.Междуреченский | СП 59.13330.2012 | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» Заведующие сельскими клубами | 2016 год 2016 год 2018-2019 годы | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.6 | Установка информационных табличек о назначении помещений и дублирующих с рельефными знаками (шрифт Брайля) | СП 59.13330.2012 (п.5.5.8) | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» Заведующие сельскими клубами | 2016 год 2017 год 2018-2019 годы | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.7 | Обозначение символами доступных элементов здания | СП 59.13330.2012 (п.5.2.7) | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2016 год 2017 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.8 | Обозначение символами доступности (автостоянка) | СП 59.13330.2012 (п.4.2.1) | Администрация Новопластуновского сельского поселения, Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2016 год 2017 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.9 | Оборудование поручнями входа в здания Дома культуры ст.Новопластуновской | СП 59.13330.2012 | Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2018-2019 годы | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | Администрация Новопластуновского сельского поселения | до 01.07.2016 | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.2. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Администрация Новопластуновского сельского поселения Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2016-2020 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.4. | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Директор СКЦ «МО Новопластуновское СП» | 2016-2020 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |

Глава Новопластуновского сельского

поселения Павловского района                                                           А.П.Клименко